# Генеральный план разработки Lightweight CRM (crm-06-2026)

**Роль:** Senior Fullstack Developer / Architect

**Концепция:** Модульный монолит (Feature-First), жесткий лимит <150 строк на файл, 100% покрытие тестами, готовность к переходу с Bootstrap на React. Полноценная локальная работа.

---

## 🛠️ ФАЗА 1: Инфраструктура, БД и Архитектурный Скелет

### Шаг 1.1: Конфигурация среды и Docker для PostgreSQL

* **Что делаем:** Создаем файлы конфигурации `.env`, `app/core/config.py` (с использованием `pydantic-settings`) и `docker-compose.yml` для локального запуска PostgreSQL.

* **Лимит строк:** `config.py` ~30 строк, `database.py` ~40 строк.

* **Тест связи с БД:** Пишем скрипт автоматической проверки доступности порта PostgreSQL и успешного выполнения `SELECT 1;`.

* **Ручной тест:** Запуск `docker compose up -d` и проверка коннекта через DBeaver/pgAdmin.

### Шаг 1.2: Базовая архитектурная обвязка и Тестовый фреймворк

* **Что делаем:** Настраиваем `app/main.py` и `app/tests/conftest.py`. В `conftest.py` настраиваем фикстуру, которая перед каждым тестом создает чистые таблицы в тестовой БД, а после теста — удаляет их (изоляция тестов).

* **Тесты:** Автотест на доступность корневого эндпоинта API (`/health`).

---

## 📦 ФАЗА 2: Модуль «Каталог» (Brand, Category, Product)

### Шаг 2.1: Слой Данных и Миграции (Каталог)

* **Что делаем:** Создаем `app/catalog/models.py`. Переносим из Prisma модели `Brand`, `Category` (с поддержкой иерархии `parentId`), `Product`, `ProductImage`.

* **Лимит строк:** ~80 строк благодаря компактному объявлению связей.

* **Тесты:** Юнит-тесты на создание категорий разного уровня вложенности (проверка коллизий дублирования `slug`).

### Шаг 2.2: Слой API и Валидации (Каталог)

* **Что делаем:** Создаем `app/catalog/schemas.py` (Pydantic-схемы для ввода/вывода) и `app/catalog/router.py` (REST эндпоинты).

* **Тесты:** Интеграционные тесты с `TestClient`: создание бренда, создание товара, валидация некорректных данных (например, пустой `code`).

---

## 🧾 ФАЗА 3: Модуль «Касса и Финансы» (База для аналитики)

### Шаг 3.1: Модели и Схемы (CashDay, CashEvent, Payment)

* **Что делаем:** Создаем `app/finance/models.py` и `schemas.py`. Переносим логику финансовых смен (`CashDay`), типов операций (`CashEventType`: SALE, RETURN, EXPENSE, INCOME) и методов оплаты.

* **Анализ коллизий (Бизнес-логика):** Запрет на создание `CashEvent`, если текущий `CashDay` закрыт (`isClosed == True`).

* **Тесты:** Тестирование бизнес-правила автоматического расчета `subtotal` в `CashEventItem` на основе `quantity` и `pricePerUnit`.

### Шаг 3.2: API Кассы и Бизнес-логика

* **Что делаем:** Создаем `app/finance/router.py`. Реализуем эндпоинты открытия/закрытия смены, фиксации продаж и оплат долгов.

* **Тесты:** Интеграционный тест: Открытие смены -> Проведение продажи -> Проверка изменения баланса смены (`total`) -> Закрытие смены.

---

## 📥 ФАЗА 4: Модуль «Учет Товаров и Движение» (Сложные связи Prisma)

### Шаг 4.1: Реализация ProductUnit и Уникальных Серийников

* **Что делаем:** Создаем `app/inventory/models.py`. Уникальный серийный номер (`uniqueSerialNumber`) — главный ключ учета. Настраиваем Enums состояний (`StatusEnum`, `PhysicalStatus`).

* **Анализ коллизий:** Проверка уникальности серийного номера при массовой приемке. Защита от двойной продажи одного и того же юнита.

* **Тесты:** Попытка сохранить два одинаковых серийника должна вызывать `HTTP 400 Bad Request`, а не падать с ошибкой базы.

### Шаг 4.2: Сценарии разборки (DisassemblyScenario) и Логирование

* **Что делаем:** Реализуем модель `DisassemblyScenario` и автоматическое ведение аудита в `ProductUnitLog`.

* **Тесты:** Проверка, что при изменении статуса `ProductUnit` автоматически создается запись в `ProductUnitLog`.

---

## 📊 ФАЗА 5: Модуль «Отчеты, Excel и Аналитика»

### Шаг 5.1: Движок генерации Excel (`openpyxl`)

* **Что делаем:** Создаем `app/reports/excel_worker.py`. Пишем легковесный сервис, который выгружает продажи за кассовый день или выбранный период в структурированную таблицу Excel с авто-шириной колонок.

* **Тесты:** Тест генерирует файл, открывает его через `openpyxl` в памяти и проверяет, что заголовки и суммы совпадают с данными из БД.

### Шаг 5.2: Сервис Аналитики (`pandas`)

* **Что делаем:** Создаем `app/reports/analytics.py`. Расчет оборачиваемости товара, маржинальности (разница между `purchasePrice` и `salePrice`), выявление топ-категорий и объема долгов (`DebtTracking`).

* **Тесты:** Юнит-тесты на математические формулы расчета прибыли с фиктивными данными.

---

## 🎨 ФАЗА 6: Фронтенд по шагам (Интерфейс CRM)

### Шаг 6.1: Базовая архитектура фронтенда (Чистый HTML5 + Bootstrap 5)

* **Что делаем:** В корне проекта создаем папку `frontend/`. Логику делим строго по страницам: `index.html` (Дашборд), `catalog.html` (Товары), `cash.html` (Касса), `inventory.html` (Склад).

* **Архитектурное правило:** Никакого серверного рендеринга (Jinja2). Только чистый статический HTML. Общение с бэкендом идет через встроенный в браузер `fetch()`.

* **CSS/JS:** Подключаем Bootstrap 5 через официальный CDN.

### Шаг 6.2: Слой API-клиента на фронтенде (`frontend/js/api.js`)

* **Что делаем:** Создаем единый легковесный файл `api.js` (до 100 строк), где описываем функции запросов к бэкенду (например, `const getOrders = () => fetch('/api/orders').then(res => res.json())`).

* **Ручной тест:** Открываем HTML-страницы локально в браузере, проверяем через вкладку Network (F12) успешность запросов к локальному FastAPI.

---

## 🔄 ФАЗА 7: Проверка ретроспективы и Подготовка к React

### Шаг 7.1: Финальное сквозное тестирование (E2E)

* **Что делаем:** Пишем один большой интеграционный тест, имитирующий полный цикл: Создали бренд -> Приняли товар на склад по серийнику -> Открыли кассовую смену -> Продали этот товар -> Проверили появление лога -> Закрыли смену -> Скачали Excel-отчет.

### Шаг 7.2: Аудит готовности к React

* **Что делаем:** Проверяем, что бэкенд отдает исключительно строгий JSON, а авторизация (если добавится) работает на JWT-токенах. Это гарантирует, что команда `npx create-react-app` позволит полностью заменить папку `frontend/` без изменения единой строчки кода в бэкенде.

---

**Как мы будем двигаться:** Мы берем **Шаг 1.1** (Настройка Docker, конфига и первой тестовой связи с бэкендом). Я пишу код для этих файлов, укладываясь в лимиты, а вы разворачиваете их у себя.

Если план утверждаем, напишите, **какой базовый порт для PostgreSQL (по умолчанию 5432) свободен на вашем компьютере**, и я выдам код для Шага 1.1!